

**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МИШКИНСКИЙ муниципальный округ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ Мишкинского муниципального округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 ноября 2024 года №144

 р.п. Мишкино

**О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского муниципального округа от 25 ноября 2022 года № 148 «Об утверждении муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском**

**муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Устава Мишкинского муниципального округа Курганской области, Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области от 25 ноября 2022 года № 148 «Об утверждении муниципальной программы Мишкинского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»» следующие изменения:

1.1. Пункт Объемы бюджетных ассигнований раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования на 2023-2025 составит: 24677,83574 тыс. руб., в том числе:2024 год:- за счет средств федерального бюджета – 12965,07576 тыс. руб.- за счет средств областного бюджета – 206,45909 тыс. руб.- за счет средств бюджета Мишкинского муниципального округа – 1340,96689 тыс. руб.- внебюджетные источники - 02025 год:за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.за счет средств областного бюджета – 8200,00 тыс. руб.за счет средств бюджета Мишкинского муниципального округа -107200,00 тыс. руб.;- внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |

».

1.2. Таблицу 3 раздела IX приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие | Главный распорядитель средств бюджета округа | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование  |
| 2023-2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Задачи: оценка физического состояния всех общественных территорий; благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории округа; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству территорий общего пользования. |
| Реализация проектов благоустройства территорий общего пользования в Мишкинском муниципальном округе Курганской области | Администрация Мишкинского муниципального округа | Федеральный бюджет (по согласованию) | 12965075,76 | 0 | 12965075,76 | 0 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (ед.).Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%)Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%) |
| Областной бюджет (по согласованию) | 10264593,09 | 0 | 2064593,09 | 8200000,00 |
| бюджет Мишкинского муниципального округа Курганской области | 1448166,89 | 0 | 1340966,89 | 107200,00 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 24677835,74 | 0 | 16370635,74 | 8307200,00 |

».

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области и разместить на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Мишкинского муниципального округа.

|  |  |
| --- | --- |
|  Глава Мишкинского муниципального округа  Курганской области |  Д.В. Мамонтов |

Марфицына Н.А.

32109

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_\_\_\_\_«О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского муниципального округа от 25 ноября 2022 года № 148 «Об утверждении муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» |
|  | Приложение 2 к муниципальной программеМишкинского муниципального округа Курганской области«Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области» на 2023-2025 годы» |

**Мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области»**

Благоустройство общественных территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, адресобъекта | Виды работ | Стоимость работтыс. руб. | Срок реализации | Источник финансированияруб. | Внебюджетные источники (по согласованию) |  |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | Областной бюджет (по согласованию)  | БюджетМишкинскогомуниципального округа | Ответственный исполнитель и соисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Благоустройство общественных территорий в 2023 году |
| 1  | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| Благоустройство общественных территорий в 2024 году |
| 2  | «Благоустройство аллеи по улице Рабоче-Крестьянская от ул. Победы, 2 до ул. Рабоче-Крестьянская, 17А в р.п. Мишкино Курганской области». | Устройство пешеходной дорожки, площадок для игр, посев газона, посадка деревьев, установка МАФ. | 16370635,74 | 1 августа | 12965075,76 | 2064593,09 | 1340966,89 | - | Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |
|
| Благоустройство общественных территорий в 2025 году |
| 3 | Благоустройство территории МКОУ «Мишкинская СОШ» р.п. Мишкино, ул. Победы, 4;Благоустройство детской площадки в районе МКОУ «Мишкинская СОШ», р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 17;Благоустройство территории МКДОУ «Детский сад №2» р.п. Мишкино, ул. Строительная, 41 | Устройство пешеходных дорожек и площадки, установка МАФ, установка ограждения | 8307200,00 | 1 августа | 0 | 8200000,00 | 107200,00 | - | Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области «О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского муниципального округа от 25 ноября 2022 года № 148 «Об утверждении муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН:

Отделом строительства, транспорта,

связи и ЖКХ Администрации Мишкинского

муниципального округа

Главный специалист отдела строительства,

транспорта, связи и ЖКХ Н.А. Марфицына

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН

Заведующий отделом строительства,

транспорта, связи и ЖКХ Н.Л. Хрюкина

Первый заместитель Главы

Мишкинского муниципального округа Е.С. Прокопьев

Заведующий юридической службы

Администрации Мишкинского

муниципального округа Н.Н. Мировщикова

Заместитель Главы Мишкинского

муниципального округа – заведующий

финансовым отделом Е.А. Потапова

Управляющий делами - руководитель

аппарата Администрации Мишкинского

муниципального округа О.В. Шевченко

СПРАВКА - РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области «О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского муниципального округа от 25 ноября 2022 года № 148 «Об утверждении муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»

от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Отдел строительства, транспорта, связи и ЖКХ 1 экз.

2. Отдел контрольно-организационной работы 1 экз.

3. Прокуратура 1 экз.