

**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МИШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ Мишкинского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 27 марта 2023 года № 180-р

р.п. Мишкино

|  |
| --- |
| **Об организации проведения «Месячника чистоты» и еженедельных «Чистых четвергов» по санитарной очистке территорий населенных пунктов Мишкинского муниципального округа Курганской области** |

В соответствии с распоряжением Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области от 15 декабря 2022 года № 279-р «Об утверждении плана мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению общественных территорий Мишкинского муниципального округа Курганской области в 2023 году», в целях улучшения санитарного состояния уличных и дворовых территорий, площадей, парков, детских и спортивных площадок, наведения чистоты и порядка в населенных пунктах Мишкинского муниципального округа Курганской области, на основании статьи 41 Устава Мишкинского муниципального округа Курганской области, Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области

ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Провести с 1 по 30 апреля 2023 года «Месячник чистоты» на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству, содержанию и озеленению территорий Мишкинского муниципального округа Курганской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Оргкомитету по подготовке и проведению экологических мероприятий на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области в 2023 году разработать план мероприятий по проведению «Месячника чистоты» и еженедельных «Чистых четвергов» по санитарной очистке территорий населенных пунктов Мишкинского муниципального округа Курганской области и обеспечить их проведение.

4. Еженедельно проводить «Чистые четверги» по санитарной очистке территорий населенных пунктов Мишкинского муниципального округа Курганской области.

РЕКОМЕНДУЕТ:

5. Директорам МКУ территориальных отделов Мишкинского муниципального округа Курганской области организовать проведение «Месячника чистоты» и еженедельных «Чистых четвергов» по санитарной очистке территорий населенных пунктов Мишкинского муниципального округа Курганской области.

6. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности проводить работы по благоустройству территорий, зданий, строений, сооружений.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Официальный вестник Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области» и разместить на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Мишкинского муниципального округа Курганской области.

Глава

Мишкинского муниципального округа

Курганской области Д.В. Мамонтов

Крохина Е.Н.

32109

Приложение к распоряжению

Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области

от 27 марта 2023 года № 180-р

«Об организации проведения «Месячника чистоты» и еженедельных «Чистых четвергов» по санитарной очистке территорий населенных пунктов Мишкинского муниципального округа Курганской области»

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству, содержанию и озеленению территорий Мишкинского муниципального округа Курганской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению экологических мероприятий на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области в 2023 году (далее – оргкомитет) | Два раза в месяц | Председатель оргкомитета-Первый заместитель Главы Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| 2 | | Закрепление за организациями неблагоустроенных территорий | До 5 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию) |
| 3 | | Проведение проверки санитарного состояния территорий Мишкинского муниципального округа Курганской области, выявление неблагоустроенных территорий | С 1 по 10 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| 4 | | Организация работы с населением и руководителями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности по содержанию прилегающей территории в надлежащем состоянии | В течение месячника | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 5 | | Обеспечение информирования населения о мероприятиях, проводимых в рамках «Месячника чистоты» | В течение месячника | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), редакция газеты Мишкинского района Курганской области «Искра» (по согласованию) |
| 6 | | Осуществление контроля за уборкой закрепленных территорий, обеспечение вывоза мусора | В течение месячника | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию) |
| 7 | | Ликвидация несанкционированных свалок | В течение месячника | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию) |
| 8 | | Уборка мусора вдоль дорог и тротуаров | С 1 по 10 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию) |
| 9 | | Уборка территорий в скверах, парках и зонах отдыха населения | С 11 по 20 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), волонтеры (по согласованию) |
| 10 | | Осуществление работ по благоустройству территорий, зданий, строений, сооружений, расположенных на них | С 11 по 20 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию),  руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 11 | | Обеспечение в надлежащем состоянии уличных павильонов, остановочных комплексов, автостоянок, микрорынков, объектов торгового и бытового обслуживания населения | С 11 по 20 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 12 | | Восстановление и ремонт детских площадок | С 11 по 20 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию) |
| 13 | | Наведение порядка на территориях социально-значимых объектов: школ, детских садов, зданий администраций, домов культуры, а также скверов, парков | С 11 по 20 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), заведующий отделом образованием Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области, отдел социальной политики, культуры и спорта Администрации Мишкинского муниципального округа |
| 14 | | Организация работ по приведению в надлежащее состояние обелисков и памятников ВОВ, приведение в порядок мест захоронений | С 20 по 30 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию) |
| 15 | | Проведение субботника «Чистый район» | 14 апреля,  21 апреля,  28 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 16 | | Проведение Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна» | Апрель | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| 17 | | Организация и проведение конкурса на лучшее благоустройство  прилегающей территории среди предприятий всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Мишкинского муниципального округа | С 10 по 30 апреля | Председатель оргкомитета-Первый заместитель Главы Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| 18 | | Проведение рейдов с инспекционными проверками и проведением разъяснительной, информационной работы среди населения и руководителей предприятий всех форм собственности о необходимости участия в «Месячнике чистоты», соблюдения правил благоустройства | Еженедельно | Председатель оргкомитета-Первый заместитель Главы Мишкинского муниципального округа Курганской области,  МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию) |
| 19 | | Освещение хода проведения работ в период «Месячника чистоты» через средства массовой информации | Еженедельно | Оргкомитет, редакция газеты Мишкинского района Курганской области «Искра» (по согласованию), МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию) |
| 20 | | Проведение еженедельных «Чистых четвергов» по уборке территорий | Еженедельно | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию) |
| 21 | | Озеленение территории: посадка деревьев, устройство газонов и цветников, уход за естественными природными растениями, работы по регуляции озелененных территорий (прореживание и формирование крон зеленых насаждений), побелка деревьев, спиливание сгнивших деревьев над линиями электропередач | с 20 по 30 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 22 | | Проведение акции «Зелёная волна» на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области | с 20 по 30 апреля | МКУ территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), руководители предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 23 | | Проведение субботников в рамках проекта комфортная городская среда: «Чистый парк», «Чистый стадион» | 14 апреля,  21 апреля,  28 апреля | МКУ «Центральный территориальный отдел Мишкинского муниципального округа Курганской области» (по согласованию), МКУ «Северный территориальный отдел Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), волонтёрские объединения (по согласованию) |
| Управляющий делами - руководитель  аппарата Администрации Мишкинского  муниципального округа Н.В. Андреева | | | | |  |  |
|  | | | | |  |  |